**Листа задатака**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Задатак** | **Приоритет** | **Опис** | **Спринт** |
| **1.** | **Припрема пројекта** | Висок | Д, С, Т |  |
| 1.1. | Пријава пројекта | Висок | Д | Спринт 1 |
| 1.2. | Потребне инсталације **-** QGIS, Java, GanttProject | Средњи | С |
| 1.3. | Окупљање пројектног тима | Висок | Д |
| 1.4. | Прикупљање података на терену | Висок | Т |
| **2.** | **Реализација пројекта (фаза I)** | Висок | С |  |
| 2.1 | Анализа и класификација података | Средњи | С | Спринт 1 |
| 2.2. | Обрада прикупљених података - измене и допуне података | Висок | С |
| 2.3. | Геокодирање тачака | Висок | С |
| **3.** | **Реализација пројекта (фаза II)** | Висок | С, Д |  |
| 3.1. | Израда карата | Висок | С | Спринт 2 |
| 3.2. | Израда корисничког упутства | Средњи | Д |
| 3.3. | Анализа – врши се коначна анализа | Висок | Д, С |
| **4.** | **Финализација пројекта** | Висок | С, Д |  |
| 4.1. | Израда пратеће документације | Средњи | Д | Спринт 2 |
| 4.2. | Финализација целокупног пројекта- последње провере пре предаје пројекта | Висок | С, Д |
| 4.3. | Предаја пројекта | Висок | Д |

**Легенда – опис**

Д – Документација

Т – Теренски рад

С – Софтверска обрада